项目章程

* **项目名称**

初探星辰

* **项目经理**

杨麒平

* **项目背景**

现代化似乎就是一个取消时间和空间的进程。空调窃取了人们对四季切身的体验，我们在寒冬腊月里躲进温室，在烈日炎炎中吹着冷气。而冰箱也打破了食物的地域限制，我们可以在冬天的北方大地上吃着反季节的热带水果。那么传统农耕文明遗留下来的“节气与饮食”的文化传统，在今天高速城市化的中国似乎早已失去了其功能性，仅仅沦为了中产阶级的生活美学或公历日期上的附注。

* **项目目标**

让人们更快更方便的了解二十四节气，并且可以节日当天分享祝福

* **项目范围**

公共功能：特定活动，；

* **进度**
  + 2012．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2012．12月：产品的需求细化、产品设计细化，组建网站建设团队，进入建设期；；
  + 2013．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能多的微信用户进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**